| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-3] Enquadramento do Problema Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 05/abr/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 04/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 1 minute |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | Enquadramento do Problema.pdf |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais |
| Rank: | 0¦i0000z: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Problema: o que dói hoje? Usuários/personas: quem usa e por quê? Objetivo mensurável (1–3 métricas): ex.: “gerar orçamento em 2 min”, “reduzir retrabalho”, etc. Escopo do MVP: (O mínimo que entrega valor) Fora do escopo (para proteger o aprendiz de “feature creep”) Restrições: plataforma (web/mobile), prazo, stack, integrações, LGPD, etc. Saída dessa etapa: um “contrato de visão” simples que guia as Epics.

| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-5] Mapa de Dados Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 27 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | Mapa de Dados .pdf |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais |
| Rank: | 0¦i0001b: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Refazer mapa de Dados com base no novo tema - Realize a criação da documentação em um arquivo .md (tal qual um ReadMe, por exemplo), dessa forma conseguimos editar mais facilmente os documentos. - Commit a documentação no repositório do projeto, vincule o link na task (Clicando no + e “Adicionar Link da Web“), além disso, apague do repositório o documento antigo.

| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-15] Personas e necessidades Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 10 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais |
| --- | --- |
| Data de início: | 30/mar/26 |
| Rank: | 0¦i0001f: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

- Realize a criação da documentação em um arquivo .md (tal qual um ReadMe, por exemplo), dessa forma conseguimos editar mais facilmente os documentos. - Commit a documentação no repositório do projeto, vincule o link na task (Clicando no + e “Adicionar Link da Web“), além disso, apague do repositório o documento antigo.

| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-6] Mapa de Usuários e Objetivos Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001j: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Refazer Mapa de Usuários e Objetivos com base no novo tema.

| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-16] Mapa de Fluxos Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 4 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001n: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

- Realize a criação da documentação em um arquivo .md (tal qual um ReadMe, por exemplo), dessa forma conseguimos editar mais facilmente os documentos. - Commit a documentação no repositório do projeto, vincule o link na task (Clicando no + e “Adicionar Link da Web“), além disso, apague do repositório o documento antigo.

| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-7] Documentações de Requisitos e Regras de Negócio Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 05/abr/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Highest |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Não atribuído |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Σ Estimativa de trabalho restante: | 0 minutos | Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |
| Σ de Tempo Gasto: | 3 horas, 40 minutos | Tempo gasto: | Desconhecido |
| Σ da Estimativa Original: | Desconhecido | Estimativa original: | Desconhecido |

| Anexos: | RequisitoseRegrasNegocio.md |
| --- | --- |
| Subtarefas: | Chave; Resumo; Tipo; Status; Responsável. ETI-8; Elaborar requisitos e regras de negóc...; Subtarefa; Concluídos; Hugo Zuin. ETI-9; Elaborar requisitos e regras de negóc...; Subtarefa; Concluídos; Henrique Pacheco Alves. ETI-10; Elaborar requisitos e regras de negóc...; Subtarefa; Concluídos; Leonardo Xavier. ETI-11; Elaborar requisitos e regras de negóc...; Subtarefa; Concluídos; Gabriel Rodrigues. ETI-12; Elaborar requisitos e regras de negóc...; Subtarefa; Concluídos; João Ehlers. ETI-13; Elaborar requisitos e regras de negóc...; Subtarefa; Concluídos; Bruno Abrahim. |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |
| Rank: | 0¦i0001s: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Task destinada a ao levantamento de requisitos e regras de negócio do projeto. # Objetivo Elaborar um documento que descreva de forma organizada e objetiva os requisitos e regras de negócio do projeto proposto. # Critérios de Aceite - Critério 1 — Criação de um documento único - Critério 2 — Requisitos bem definidos

| Comentários |  |
| --- | --- |

Comentado por Gabriel Rodrigues [ 31/mar/26 ]

Hugo Zuin Passei para teste e revisao mas ainda esta faltando os requisitos nao funcionai. Segue em anexo o arquivo .md ja commitado

| ### Desenvolvimento do Front-end Inicial (ETI-19) [ETI-35] Revisão e Commit para Main do Frontend Mobile e Web Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento do Front-end Inicial |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Revisão |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 25 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001s:2 |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Contexto Revisão e commit para a branch principal do Frontend Mobile e Web.

| ### [ETI-34] Refinamento do ReadMe Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours, 3 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001s:4 |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Refinamento do ReadMe para melhorar a documentação. Essa task existe para atualizar o ReadMe do repositório, para que o mesmo fique conforme o momento atual do projeto.

| ### [ETI-21] Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Não atribuído |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca |  |  |
| Σ Estimativa de trabalho restante: | 0 minutos | Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |
| Σ de Tempo Gasto: | 7 horas, 32 minutos | Tempo gasto: | Desconhecido |
| Σ da Estimativa Original: | Desconhecido | Estimativa original: | Desconhecido |

| Subtarefas: | Chave; Resumo; Tipo; Status; Responsável. ETI-22; Auxiliar no desenvolvimento da identi...; Subtarefa; Concluídos; Bruno Abrahim. ETI-23; Auxiliar no desenvolvimento da identi...; Subtarefa; Concluídos; Leonardo Xavier. ETI-24; Auxiliar no desenvolvimento da identi...; Subtarefa; Concluídos; Gabriel Rodrigues. ETI-25; Auxiliar no desenvolvimento da identi...; Subtarefa; Concluídos; Hugo Zuin. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| Rank: | 0¦i0001s:9 |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Antes de iniciar o desenvolvimento das interfaces, é necessário definir a identidade visual e os pilares de marca da plataforma, garantindo consistência visual entre todas as telas e materiais do projeto. Esta task cobre as definições fundamentais de branding que servirão de base para o design system e os mockups. # Objetivo Definir e documentar a identidade de marca da Vitryne, entregando os elementos essenciais — nome, logo, paleta de cores, tipografia e missão/visão — consolidados em um guia de identidade visual (brand guide) que será referência para todas as demais tasks de design e implementação de interface.

| ### [ETI-36] Prototipação Inicial - Mobile e Web Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca, Mobile, Prototipação, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001s:i |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Resumo Prototipação inicial para plataformas Mobile e Web. ### Contexto Esta tarefa existe para que seja iniciado a prototipação das telas da aplicação web e mobile.

| ### Desenvolvimento do Front-end Inicial (ETI-19) [ETI-30] Desenvolvimento das Telas Web Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento do Front-end Inicial |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Highest |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Não atribuído |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Front-end, Web |  |  |
| Σ Estimativa de trabalho restante: | 0 minutos | Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |
| Σ de Tempo Gasto: | 1 dia, 2 horas | Tempo gasto: | Desconhecido |
| Σ da Estimativa Original: | Desconhecido | Estimativa original: | Desconhecido |

| Subtarefas: | Chave; Resumo; Tipo; Status; Responsável. ETI-31; Desenvolver tela de Login Web; Subtarefa; Concluídos; Gabriel Rodrigues. ETI-32; Desenvolver tela de Onboarding Web; Subtarefa; Concluídos; João Ehlers. ETI-33; Desenvolver tela de Cadastro Web; Subtarefa; Concluídos; Henrique Pacheco Alves. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| Rank: | 0¦i0001t: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Task destinada ao desenvolvimento das telas fundamentais da aplicação web, responsável por oferecer o portal do parceiro, onde os clientes poderão gerencias suas lojas. # Objetivo Implementar as telas iniciais da aplicação web, como onboarding, login e registro. # Escopo das Telas - Onboarding - Login - Cadastro

| ### Desenvolvimento do Front-end Inicial (ETI-19) [ETI-26] Desenvolvimento das Telas Mobile Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 A vencer: 07/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento do Front-end Inicial |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Highest |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Não atribuído |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Front-end, Mobile |  |  |
| Σ Estimativa de trabalho restante: | 0 minutos | Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |
| Σ de Tempo Gasto: | 1 dia, 3 horas, 30 minutos | Tempo gasto: | Desconhecido |
| Σ da Estimativa Original: | Desconhecido | Estimativa original: | Desconhecido |

| Subtarefas: | Chave; Resumo; Tipo; Status; Responsável. ETI-27; Implementar tela de onboarding mobile; Subtarefa; Concluídos; Hugo Zuin. ETI-28; Implementar tela de login mobile; Subtarefa; Concluídos; Bruno Abrahim. ETI-29; Implementar tela de cadastro mobile; Subtarefa; Concluídos; Leonardo Xavier. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| Rank: | 0¦i0001t:i |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Task destinada ao desenvolvimento das telas fundamentais do aplicativo mobile, utilizando React Native + TypeScript, contemplando os fluxos principais de onboarding, autenticação, navegação inicial do consumidor, busca de produtos, visualização de detalhes e gerenciamento do perfil. # Objetivo Implementar no mínimo três telas do aplicativo mobile, cobrindo toda a jornada do onboarding até criação de conta e login. # Escopo das Telas - Onboarding - Login - Cadastro # Requisitos Relacionados RF-M01, RF-M02, RF-M03, RF-M04, RF-M05, RF-M06, RF-M07, RF-M09, RF-M10, RF-M11, RF-M12, RF-M13, RF-M14, RF-M15, RF-M31, RF-M32, RF-M33, RF-M34 RN-M01, RN-M02, RN-M03, RN-M05, RN-M06, RN-M07, RN-M09, RN-M26, RN-M27

| ### Reorganizar Projeto e Artefatos (ETI-18) [ETI-14] Diagrama de Caso de Uso Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 05/abr/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Reorganizar Projeto e Artefatos |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 45 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | atividade06.pdf |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais |
| Rank: | 0¦i0001x: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Task destinada a criação do diagrama de casos de uso do projeto. # Objetivo Criar um documento de caso de uso com base nos requisitos do projeto. # Critérios de Aceite - Critério 1 — Todos os requisitos propostos devem ser atendidos. - Critério 2 — Documento organizado - Critério 3 —

| ### Documentações de Requisitos e Regras de Negócio (ETI-7) [ETI-8] Elaborar requisitos e regras de negócio do projeto Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Documentações de Requisitos e Regras de Negócio |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0001z: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Documentações de Requisitos e Regras de Negócio (ETI-7) [ETI-9] Elaborar requisitos e regras de negócio do projeto Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Documentações de Requisitos e Regras de Negócio |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i00027: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Documentações de Requisitos e Regras de Negócio (ETI-7) [ETI-10] Elaborar requisitos e regras de negócio do projeto Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Documentações de Requisitos e Regras de Negócio |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0002f: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Documentações de Requisitos e Regras de Negócio (ETI-7) [ETI-11] Elaborar requisitos e regras de negócio do projeto Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 31/mar/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Documentações de Requisitos e Regras de Negócio |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours, 40 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0002n: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Documentações de Requisitos e Regras de Negócio (ETI-7) [ETI-12] Elaborar requisitos e regras de negócio do projeto Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Documentações de Requisitos e Regras de Negócio |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0002v: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Documentações de Requisitos e Regras de Negócio (ETI-7) [ETI-13] Elaborar requisitos e regras de negócio do projeto Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 05/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Documentações de Requisitos e Regras de Negócio |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i00033: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1 - Definições Iniciais, Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### [ETI-18] Reorganizar Projeto e Artefatos Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Epic | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0003j: |
| --- | --- |
| Issue color: | purple |
| Sprint: |  |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Objetivo Reorganizar o projeto e seus artefatos. O objetivo é refazer as documentações com bas eno novo projeto. ### Contexto Esta epic existe para resolver problemas de organização e facilitar o entendimento do projeto.

| ### [ETI-19] Desenvolvimento do Front-end Inicial Criado: 28/mar/26 Atualizado(a): 07/abr/26 Resolvido: 07/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Epic | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0003r: |
| --- | --- |
| Issue color: | purple |
| Sprint: |  |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Com os artefatos de análise e design concluídos até a Atividade 04 (Elaboração dos Casos de Uso), é necessário iniciar a implementação visual do sistema. Esta epic representa o módulo de front-end do projeto, cobrindo desde a definição das interfaces até sua implementação e versionamento no repositório Git # Objetivo Implementar todas as interfaces de usuário definidas com base nos artefatos produzidos até a Atividade 04, garantindo que o front-end do sistema esteja funcional, organizado e versionado corretamente em uma branch dedicada no repositório Git. # Escopo - Levantamento e definição das interfaces necessárias com base nos artefatos da Atividade 04 - Criação da branch front-end no repositório Git - Implementação de todas as interfaces definidas - Versionamento da implementação na branch front-end ## Fora do escopo - Integração com back-end ou APIs - Implementação de regras de negócio na camada de front-end - Deploy ou publicação da aplicação # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Tasks Relacionadas - ETI-XX — [Nome da task] # Critérios de Aceite da Epic - Critério 1 — Todas as interfaces foram identificadas e documentadas com base nos artefatos da Atividade 04 - Critério 2 — Todas as interfaces definidas foram implementadas - Critério 3 — O código está versionado e organizado na branch front-end # Detalhamento Técnico A branch front-end deve ser criada a partir da main.

| ### Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne (ETI-21) [ETI-22] Auxiliar no desenvolvimento da identidade visual Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 32 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0003z: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Auxiliar na criação do logotipo principal da Vitryne, além de suas variações (horizontal, vertical, monocromática, favicon, etc.), garantindo versatilidade de aplicação.

| ### Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne (ETI-21) [ETI-23] Auxiliar no desenvolvimento da identidade visual Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i00047: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Auxiliar na criação do logotipo principal da Vitryne, além de suas variações (horizontal, vertical, monocromática, favicon, etc.), garantindo versatilidade de aplicação.

| ### Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne (ETI-21) [ETI-24] Auxiliar no desenvolvimento da identidade visual Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0004f: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Auxiliar na criação do logotipo principal da Vitryne, além de suas variações (horizontal, vertical, monocromática, favicon, etc.), garantindo versatilidade de aplicação.

| ### Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne (ETI-21) [ETI-25] Auxiliar no desenvolvimento da identidade visual Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Marca e Identidade Visual - Vitryne |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0004n: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Auxiliar na criação do logotipo principal da Vitryne, além de suas variações (horizontal, vertical, monocromática, favicon, etc.), garantindo versatilidade de aplicação.

| ### Desenvolvimento das Telas Mobile (ETI-26) [ETI-27] Implementar tela de onboarding mobile Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento das Telas Mobile |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i00053: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Desenvolver a tela de onboarding do aplicativo mobile utilizando React Native e TypeScript, apresentando as principais funcionalidades e benefícios do app ao usuário. Garantir navegação fluida para as próximas etapas do fluxo.

| ### Desenvolvimento das Telas Mobile (ETI-26) [ETI-28] Implementar tela de login mobile Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento das Telas Mobile |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 4 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0005b: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Desenvolver a tela de login, permitindo que usuários existentes possam acessar suas contas. Incluir validação de campos, tratamento de erros e integração com o backend para autenticação.

| ### Desenvolvimento das Telas Mobile (ETI-26) [ETI-29] Implementar tela de cadastro mobile Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento das Telas Mobile |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 4 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0005j: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Desenvolver a tela de cadastro de novos usuários no aplicativo mobile utilizando React Native e TypeScript. Incluir campos obrigatórios, validação de dados, tratamento de erros e integração com o backend para criação de conta.

| ### Desenvolvimento das Telas Web (ETI-30) [ETI-31] Desenvolver tela de Login Web Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento das Telas Web |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0005z: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Criar a tela de login, permitindo que usuários existentes acessem o portal do parceiro de forma segura.

| ### Desenvolvimento das Telas Web (ETI-30) [ETI-32] Desenvolver tela de Onboarding Web Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento das Telas Web |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 4 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i00067: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Criar a tela de onboarding para apresentar o portal do parceiro aos novos usuários, guiando-os pelos principais recursos e funcionalidades da plataforma.

| ### Desenvolvimento das Telas Web (ETI-30) [ETI-33] Desenvolver tela de Cadastro Web Criado: 06/abr/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 06/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento das Telas Web |

| Tipo: | Subtarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0006f: |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |

| Descrição |  |
| --- | --- |

Implementar a tela de cadastro, permitindo que novos usuários registrem suas lojas e criem contas no portal do parceiro.

| ### Desenvolvimento do Front-end Inicial (ETI-19) [ETI-37] Refatoração do web Criado: 07/abr/26 Atualizado(a): 07/abr/26 Resolvido: 07/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Desenvolvimento do Front-end Inicial |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Front-end, Refinamento, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 51 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0006n: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Resumo Refatoração do código da aplicação para melhorar a reutilização de componentes. ### Contexto O objetivo é componentizar tudo que está sendo reutilizado no código. Isso ajudará a evitar repetição e permitirá o uso desses componentes em várias partes da aplicação. ### Critérios de aceitação - Componentizar todos os elementos reutilizáveis do código. - Garantir que os componentes possam ser utilizados em diversas partes da aplicação. ### Outras informações N/A

| ### [ETI-38] Refinamento Diagrama de Caso de Uso Criado: 07/abr/26 Atualizado(a): 07/abr/26 Resolvido: 07/abr/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2 - Front-end Inicial |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0006v: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Resumo Este task trata do refinamento do diagrama de caso de uso existente. O objetivo é ajustá-lo para que esteja alinhado com o documento de requisitos atualizado. O diagrama de caso de uso atual precisa ser revisado. É necessário garantir que ele esteja de acordo com as informações mais recentes do documento de requisitos.

| ### Elaboração de Documentações (ETI-42) [ETI-40] Criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/mai/26 A vencer: 04/mai/26 Resolvido: 09/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | Diagrama Entidade e Relacionamento (DER) - Vitryne.pdf |
| --- | --- |
| Links de itens: | Blocks. is blocked by; ETI-43; Elaboração do Diagrama de Entidade e ...; Concluídos. |
| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| Rank: | 0¦i0007b: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) é o artefato que formaliza a modelagem do banco de dados relacional do sistema. Enquanto o Diagrama de Classes representa a estrutura do domínio orientado a objetos, o DER traduz essa estrutura para o modelo relacional, definindo tabelas, colunas, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade. No Vitryne, o DER é a referência direta para a criação das migrations do PostgreSQL e deve estar alinhado às entidades JPA mapeadas no back-end. # Objetivo Produzir o DER completo do banco de dados relacional do Vitryne, contemplando todas as tabelas, colunas com tipos de dados, restrições (NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT), chaves primárias e estrangeiras, e cardinalidade dos relacionamentos. # Requisitos Relacionados - RF-W03 — Cadastro de consumidor - RF-W18 — Cadastro de lojista - RF-W23 — Cadastro de produto - RF-W12 — Checkout e pedido - RF-W13 — Processamento de pagamento - RN-W01 — E-mail como identificador único no sistema - RN-W02 — CPF único por conta - RN-W11 — Regras de integridade do produto (estoque, preço, fotos) - RN-W13 — Regras de preço promocional com vigência - RN-W14 — Order splitting por loja - RN-W15 — Ciclo de vida do pedido e transições de status - RN-W21 — Cálculo de comissão e repasse financeiro - RN-W25 — Criptografia de dados sensíveis em repouso

| ### Elaboração de Documentações (ETI-42) [ETI-45] Elaboração do Diagrama de Classes Criado: 29/abr/26 Atualizado(a): 15/mai/26 A vencer: 04/mai/26 Resolvido: 09/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | 0 minutes |  |  |

| Anexos: | DiagramaDeClasse.pdf |
| --- | --- |
| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-39; Criação do Diagrama de Classes; Concluídos. |
| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| Rank: | 0¦i0007d: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Resumo O Diagrama de Classes é um artefato central da etapa de Modelagem e Projeto da Engenharia de Software. Ele formaliza a estrutura estática do sistema, definindo as entidades do domínio, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (associação, agregação, composição e herança). No contexto do Vitryne, esse diagrama serve como base para a criação das entidades JPA no back-end e orienta toda a modelagem do banco de dados relacional. ### Contexto Produzir o Diagrama de Classes das entidades principais do sistema Vitryne, contemplando atributos tipados, visibilidade, relacionamentos com cardinalidade e enumerações relevantes, de forma que o diagrama possa ser diretamente rastreado às entidades JPA implementadas no back-end. ### Outras informações - RF-W03 — Cadastro de consumidor - RF-W18 — Cadastro de lojista - RF-M04 — Cadastro de consumidor (mobile) - RF-W23 — Cadastro de produto - RF-W12 — Checkout e pedido - RF-W13 — Processamento de pagamento - RN-W01 — E-mail como identificador único - RN-W02 — CPF único por conta - RN-W11 — Regras de integridade do produto - RN-W14 — Order splitting por loja - RN-W15 — Ciclo de vida do pedido - RN-W25 — Criptografia de dados sensíveis

| ### Elaboração de Documentações (ETI-42) [ETI-39] Criação do Diagrama de Classes Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/mai/26 A vencer: 04/mai/26 Resolvido: 09/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | DiagramaDeClasse.pdf |
| --- | --- |
| Links de itens: | Cloners. is cloned by; ETI-45; Elaboração do Diagrama de Classes; Concluídos. |
| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| Rank: | 0¦i0007e: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

### Resumo O Diagrama de Classes é um artefato central da etapa de Modelagem e Projeto da Engenharia de Software. Ele formaliza a estrutura estática do sistema, definindo as entidades do domínio, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (associação, agregação, composição e herança). No contexto do Vitryne, esse diagrama serve como base para a criação das entidades JPA no back-end e orienta toda a modelagem do banco de dados relacional. ### Contexto Produzir o Diagrama de Classes das entidades principais do sistema Vitryne, contemplando atributos tipados, visibilidade, relacionamentos com cardinalidade e enumerações relevantes, de forma que o diagrama possa ser diretamente rastreado às entidades JPA implementadas no back-end. ### Outras informações - RF-W03 — Cadastro de consumidor - RF-W18 — Cadastro de lojista - RF-M04 — Cadastro de consumidor (mobile) - RF-W23 — Cadastro de produto - RF-W12 — Checkout e pedido - RF-W13 — Processamento de pagamento - RN-W01 — E-mail como identificador único - RN-W02 — CPF único por conta - RN-W11 — Regras de integridade do produto - RN-W14 — Order splitting por loja - RN-W15 — Ciclo de vida do pedido - RN-W25 — Criptografia de dados sensíveis

| ### Elaboração de Documentações (ETI-42) [ETI-43] Elaboração do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/mai/26 A vencer: 04/mai/26 Resolvido: 09/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | Diagrama Entidade e Relacionamento (DER) - Vitryne.pdf |
| --- | --- |
| Links de itens: | Blocks. blocks; ETI-40; Criação do Diagrama de Entidade e Rel...; Concluídos. |
| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| Rank: | 0¦i0007f: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) é o artefato que formaliza a modelagem do banco de dados relacional do sistema. Enquanto o Diagrama de Classes representa a estrutura do domínio orientado a objetos, o DER traduz essa estrutura para o modelo relacional, definindo tabelas, colunas, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade. No Vitryne, o DER é a referência direta para a criação das migrations do PostgreSQL e deve estar alinhado às entidades JPA mapeadas no back-end. # Objetivo Produzir o DER completo do banco de dados relacional do Vitryne, contemplando todas as tabelas, colunas com tipos de dados, restrições (NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT), chaves primárias e estrangeiras, e cardinalidade dos relacionamentos. # Requisitos Relacionados - RF-W03 — Cadastro de consumidor - RF-W18 — Cadastro de lojista - RF-W23 — Cadastro de produto - RF-W12 — Checkout e pedido - RF-W13 — Processamento de pagamento - RN-W01 — E-mail como identificador único no sistema - RN-W02 — CPF único por conta - RN-W11 — Regras de integridade do produto (estoque, preço, fotos) - RN-W13 — Regras de preço promocional com vigência - RN-W14 — Order splitting por loja - RN-W15 — Ciclo de vida do pedido e transições de status - RN-W21 — Cálculo de comissão e repasse financeiro - RN-W25 — Criptografia de dados sensíveis em repouso

| ### Elaboração de Documentações (ETI-42) [ETI-41] Criação do Diagrama de Sequência Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 09/mai/26 A vencer: 04/mai/26 Resolvido: 09/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | diagramas-sequencia-vitryne.pdf |
| --- | --- |
| Links de itens: | Cloners. is cloned by; ETI-46; Elaboração do Diagrama de Sequência; Concluídos. |
| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| Rank: | 0¦i0007j: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Objetivo Produzir um diagrama de sequência para cada um dos 27 casos de uso identificados no Diagrama de Casos de Uso do Vitryne, representando os atores envolvidos, os componentes da arquitetura e o fluxo de mensagens do caminho principal, incluindo os principais fluxos alternativos e de exceção de cada caso de uso. # Requisitos Relacionados - UC01 ao UC27 — conforme definidos no Diagrama de Casos de Uso - RF-W04, RF-W12, RF-W13, RF-W33, RF-W34 — fluxos críticos de autenticação, checkout e gestão de pedidos - RF-M25, RF-M28, RF-M36, RF-M37 — fluxos mobile de pagamento, rastreamento e entrega - RN-W15 — ciclo de vida e transições de status do pedido - RN-W16 — timeout de confirmação de pedido pelo lojista - RN-M18 — pré-autorização e captura de pagamento - RN-M31 — validação de geofencing para coleta e entrega

| ### Elaboração de Documentações (ETI-42) [ETI-46] Elaboração do Diagrama de Sequência Criado: 29/abr/26 Atualizado(a): 12/mai/26 A vencer: 04/mai/26 Resolvido: 09/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Elaboração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Anexos: | diagramas-sequencia-vitryne.pdf diagramas-sequencia-vitryne (e336ac91-d710-4cab-a6eb-6b9805f77496).pdf |
| --- | --- |
| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-41; Criação do Diagrama de Sequência; Concluídos. |
| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| Rank: | 0¦i0007n: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Objetivo Produzir um diagrama de sequência para cada um dos 27 casos de uso identificados no Diagrama de Casos de Uso do Vitryne, representando os atores envolvidos, os componentes da arquitetura e o fluxo de mensagens do caminho principal, incluindo os principais fluxos alternativos e de exceção de cada caso de uso. # Requisitos Relacionados - UC01 ao UC27 — conforme definidos no Diagrama de Casos de Uso - RF-W04, RF-W12, RF-W13, RF-W33, RF-W34 — fluxos críticos de autenticação, checkout e gestão de pedidos - RF-M25, RF-M28, RF-M36, RF-M37 — fluxos mobile de pagamento, rastreamento e entrega - RN-W15 — ciclo de vida e transições de status do pedido - RN-W16 — timeout de confirmação de pedido pelo lojista - RN-M18 — pré-autorização e captura de pagamento - RN-M31 — validação de geofencing para coleta e entrega

| ### [ETI-47] Ajustar Repositórios do Projeto Criado: 05/mai/26 Atualizado(a): 15/mai/26 Resolvido: 15/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2 - Diagramas |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0007p: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Objetivo Criar e configurar repositórios separados no GitHub para cada frente do projeto (web, mobile e back-end), garantindo que cada repositório possua estrutura inicial de pastas, README descritivo e configuração de branch padrão, viabilizando o trabalho paralelo e organizado da equipe a partir do segundo bimestre.

| ### [ETI-42] Elaboração de Documentações Criado: 28/abr/26 Atualizado(a): 15/mai/26 Resolvido: 15/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Epic | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i0007r: |
| --- | --- |
| Issue color: | purple |
| Sprint: |  |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Epic destinada a organização das tasks referente a elaboração das documentações necessárias para a entrega do projeto: - Diagrama de Classe - Diagrama de Entidade e Relacionamento - Diagrama de Sequência - Refatorar Diagrama de Caso de Uso

| ### [ETI-48] Organização de READMEs Criado: 09/mai/26 Atualizado(a): 21/mai/26 Resolvido: 20/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 6 hours, 2 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0008n: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Objetivo Revisar e reorganizar os arquivos README dos repositórios do projeto, assim como padronizar as documentações existentes garantindo que todas sigam o mesmo padrão visual e estrutural.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-57] Revisar e Padronizar: Diagrama de Sequência Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 23/mai/26 Resolvido: 23/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 39 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00097: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-55] Revisar e Padronizar: Mapa de Dados Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 43 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00099: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-53] Revisar e Padronizar: Mapa de Usuarios e Objetivos Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 40 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00099:d |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-56] Revisar e Padronizar: Enquadramento do Problema Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 40 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00099:k |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-54] Revisar e Padronizar: Mapa de Modelagem de Fluxos Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 40 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00099:n |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-50] Revisar, Corrigir e Padronizar: Diagrama de Caso de Uso Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 38 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00099:r |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-51] Revisar e Padronizar: Requisitos e Regras de Negócio Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 45 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00099:v |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-59] Revisar e Padronizar: DER Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 25/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 41 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0009a: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - -O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado. -

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-52] Revisar e Padronizar: Personas e Necessidades Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 25/mai/26 Resolvido: 25/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 37 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0009a:i |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-60] Criar Tamplate de Documentações Criado: 23/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 23/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 5 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. is cloned by; ETI-61; Criar Tamplate de Documentações; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| Rank: | 0¦i000bj: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-61] Criar Tamplate de Documentações Criado: 23/mai/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 23/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 9 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-60; Criar Tamplate de Documentações; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| Rank: | 0¦i000br: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### [ETI-62] Revisão e Refatoração de Documentações Criado: 23/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Epic | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i000bz: |
| --- | --- |
| Issue color: | purple |
| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Ao longo do primeiro bimestre, a equipe Vitryne produziu uma série de artefatos de documentação que sustentam as etapas iniciais da Engenharia de Software do projeto — Enquadramento do Problema, Personas e Necessidades, Mapa de Usuários e Objetivos, Mapa de Dados, Mapa de Modelagem de Fluxos, Requisitos e Regras de Negócio, Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Sequência e DER. Esses documentos foram criados em momentos distintos e por diferentes membros do time, o que gerou inconsistências de estrutura, identidade visual, nomenclatura e nível de detalhamento. Com a criação do Template Oficial de Documentações da Vitryne ( ETI-60 Concluídos e ETI-61 Concluídos ), torna-se necessário consolidar todo esse material sob um padrão único, profissional e rastreável, alinhado à apresentação de produto que o projeto vem adotando. # Objetivo Revisar e refatorar todos os documentos de Engenharia de Software produzidos até o fim do primeiro bimestre, aplicando o template oficial recém-criado para garantir consistência estrutural, visual e terminológica, e versionar cada artefato finalizado em formato PDF no repositório vitryne-docs. # Escopo Aplicação do template oficial a cada um dos seguintes artefatos, mantendo o conteúdo técnico íntegro e adequando apenas estrutura, identidade visual, glossário e rastreabilidade: - Enquadramento do Problema - Personas e Necessidades - Mapa de Usuários e Objetivos - Mapa de Dados - Mapa de Modelagem de Fluxos - Requisitos e Regras de Negócio - Diagrama de Caso de Uso - Diagrama de Classes - Diagrama de Sequência - Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) Cada documento revisado deve ser exportado como PDF e versionado no repositório de documentações (vitryne-docs) seguindo a convenção de nomenclatura adotada pelo time. ## Fora do escopo - Criação de novos artefatos de documentação ainda não previstos. - Refatoração de conteúdo técnico (correções de regras, requisitos ou modelagem) — ajustes técnicos devem ser tratados em tasks específicas. - Documentação de etapas pós-MVP que ainda não foram modeladas. - Atualização dos READMEs dos repositórios (escopo de outra task — ETI-48 Concluídos ). # Tasks Relacionadas - ETI-60 Concluídos / ETI-61 Concluídos — Criação do Template Oficial de Documentações (pré-requisito, concluídas) - ETI-50 Concluídos — Revisar e Padronizar: Diagrama de Caso de Uso - ETI-51 Concluídos — Revisar e Padronizar: Requisitos e Regras de Negócio - ETI-52 Concluídos — Revisar e Padronizar: Personas e Necessidades - ETI-53 Concluídos — Revisar e Padronizar: Mapa de Usuários e Objetivos - ETI-54 Concluídos — Revisar e Padronizar: Mapa de Modelagem de Fluxos - ETI-55 Concluídos — Revisar e Padronizar: Mapa de Dados - ETI-56 Concluídos — Revisar e Padronizar: Enquadramento do Problema - ETI-57 Concluídos — Revisar e Padronizar: Diagrama de Sequência - ETI-58 Concluídos — Revisar e Padronizar: Diagrama de Classe - ETI-59 Concluídos — Revisar e Padronizar: DER # Critérios de Aceite da Epic - Todos os 10 documentos listados no escopo seguem fielmente a estrutura, capa, sumário, identificação e padrão visual do template oficial da Vitryne. - O conteúdo técnico original de cada documento foi preservado e corretamente realocado nas seções correspondentes do template. - Os termos relevantes de cada documento estão refletidos no Glossário (seção 4) quando aplicável. - Cada documento revisado foi exportado como PDF e versionado no repositório vitryne-docs, na pasta acordada pelo time. - Todas as tasks-filhas ( ETI-50 Concluídos a ETI-59 Concluídos ) estão com status Concluídos. - A documentação consolidada está disponível para consulta e referência nas próximas etapas de implementação (Semana 4 em diante do cronograma). # Detalhamento Técnico - Template de referência: Tamplate_Documentacoes.docx (entregue nas tasks ETI-60/ETI-61). - Formato de saída exigido: PDF. - Repositório: vitryne-docs (estrutura definida pelo time de documentação). - Identidade visual: paleta oficial Vitryne — #F0ABFC → #9530D9 → #5B21B6. - Idioma: todo o conteúdo deve permanecer em português brasileiro (pt-BR), conforme padrão do projeto. - Convenção de nomenclatura: seguir o padrão adotado no repositório vitryne-docs.

| ### [ETI-63] Setup Inicial do Projeto Frontend Web Criado: 23/mai/26 Atualizado(a): 28/mai/26 Resolvido: 23/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours, 35 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000c7: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A frente de desenvolvimento web da Vitryne precisava de um projeto base configurado para iniciar a implementação das interfaces previstas no protótipo Figma e para suportar a integração com o back-end Spring Boot. A criação dessa fundação técnica é pré-requisito para todas as tasks de implementação de telas e features web do segundo bimestre. # Objetivo Configurar a estrutura inicial do projeto frontend web no repositório vitryne-web, incluindo a inicialização do framework, configuração de TypeScript, estilização e instalação das dependências essenciais para o desenvolvimento. # Critérios de Aceite - [x] Projeto Next.js criado e versionado no repositório vitryne-web - [x] TypeScript configurado e funcional - [x] Tailwind CSS instalado e operacional - [x] Estrutura básica de pastas definida (rotas, componentes, estilos) - [x] Dependências essenciais do projeto instaladas - [x] Projeto buildando e rodando localmente sem erros # Detalhamento Técnico - Framework: Next.js - Linguagem: TypeScript - Estilização: Tailwind CSS - Repositório: vitryne-web

| ### [ETI-66] Setup Inicial do Projeto Backend Criado: 01/jun/26 Atualizado(a): 01/jun/26 Resolvido: 01/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 1 hour |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | 1 hour |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Data de início: | 23/jun/26 |
| Rank: | 0¦i000cb: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A frente de desenvolvimento web da Vitryne precisava de um projeto base configurado para iniciar a implementação das interfaces previstas no protótipo Figma e para suportar a integração com o front-end Spring Boot. A criação dessa fundação técnica é pré-requisito para todas as tasks de implementação de telas e features web do segundo bimestre. # Objetivo Configurar a estrutura inicial do projeto back-end no repositório vitryne-backend, incluindo a inicialização do framework, configuração do Springboot e instalação das dependências essenciais para o desenvolvimento. # Critérios de Aceite - Projeto Java Springboot criado e versionado no repositório vitryne-backend - Projeto possui todas dependências necessarias para primeira implementação # Detalhamento Técnico Framework: Sprinboot Linguagem: Java Repositório: vitryne-backend

| ### [ETI-64] Criar conexão frontend e backend (Hook HTTP) Criado: 26/mai/26 Atualizado(a): 27/mai/26 Resolvido: 27/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Front-end |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 28 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000cf: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Revisão e Refatoração de Documentações (ETI-62) [ETI-58] Revisar e Padronizar: Diagrama de Classe Criado: 21/mai/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 28/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Revisão e Refatoração de Documentações |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Refinamento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 40 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000cn: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Revisar e padronizar o documento existente conforme o template anexado a esta task, garantindo conformidade com o padrão de documentação adotado pelo projeto. # Objetivo Assegurar consistência entre os documentos do projeto, facilitando a manutenção, os ajustes futuros e a interpretação por todos os membros do time. Realizar o commit da documentação atualizada ao repositório de documentações do projeto. O arquivo deve ser um .PDF. # Critérios de Aceite - O documento revisado segue fielmente a estrutura do template anexado - O conteúdo original foi preservado e adequadamente adaptado ao novo formato - O novo documento gerado foi commitado no reposítorio de documentações do formatado adequado.

| ### [ETI-65] Setup Inicial do Projeto Mobile Criado: 28/mai/26 Atualizado(a): 28/mai/26 Resolvido: 28/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000cv: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A frente de desenvolvimento mobile da Vitryne precisava de um projeto base configurado para iniciar a implementação das telas previstas no protótipo Figma e para suportar a integração com o back-end Spring Boot. A criação dessa fundação técnica é pré-requisito para todas as tasks de implementação de telas e features mobile do segundo bimestre. # Objetivo Configurar a estrutura inicial do projeto mobile no repositório vitryne-mobile.

| ### [ETI-49] Prototipação das Interfaces Web e Mobile Criado: 16/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Marca, Mobile, Prototipação, Web |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 6 hours |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3 - Organização Técnica |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000d3: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Criar a prototipação das interfaces Web e Mobile da aplicação Vitryne no Figma, seguindo os requisitos funcionais, regras de negócio e referências visuais definidas para o projeto. A task existe para estruturar visualmente os fluxos da plataforma, validar experiência do usuário e servir como base para o desenvolvimento frontend da aplicação. # Objetivo Elaborar os protótipos de alta fidelidade das versões WEB e MOBILE da Vitryne, contemplando os principais fluxos da aplicação, componentes reutilizáveis e identidade visual consistente baseada na paleta definida no projeto.

| ### [ETI-67] Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 02/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Epic | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Não atribuído |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i000db: |
| --- | --- |
| Sprint: |  |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Esta entrega marca o início da implementação efetiva do sistema Vitryne, centrada no Caso de Uso 06 — Gerenciamento de Carrinho. Toda a jornada do consumidor (autenticação, navegação pelo catálogo, manipulação do carrinho e criação do pedido) depende de uma camada de backend funcional. Esta Epic concentra o desenvolvimento da API que dará suporte ao fluxo, expondo autenticação, catálogo de produtos e a lógica completa do carrinho até a geração do pedido. # Objetivo Entregar os endpoints REST necessários para suportar o fluxo login → catálogo → carrinho → pedido, com o banco de dados migrado, segurança JWT configurada e os produtos já populados no banco para consumo imediato pelas demais frentes. # Escopo - Migration inicial do banco de dados (entidades do Caso de Uso 06) - Autenticação e autorização via JWT (login e registro) - Seed de produtos diretamente no banco - Endpoint de listagem de produtos - Endpoints de gerenciamento do carrinho (CRUD de itens) - Endpoint de criação de pedido (checkout) ## Fora do escopo - Integração com gateway de pagamento real - Módulo de entregador e rastreamento de entrega - Modelo de prova e devolução - Notificações push e painel administrativo # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W relacionados ao Caso de Uso 06 — Gerenciamento de Carrinho (ver documento de Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Tasks Relacionadas - Migration inicial do banco de dados - Implementar autenticação JWT (login + registro) - Seed de produtos no banco - Endpoint de listagem de produtos - Endpoints de gerenciamento do carrinho - Endpoint de criação de pedido # Critérios de Aceite da Epic - Migrations aplicadas com sucesso em ambiente local via docker-compose up - POST /api/v1/auth/login retorna JWT válido; POST /api/v1/auth/register cria usuário com senha BCrypt - GET /api/v1/products retorna a lista de produtos populados no banco - Endpoints de carrinho (GET, POST, PUT, DELETE) operam corretamente para o usuário autenticado - POST /api/v1/orders converte o carrinho em pedido com status PENDING - Rotas protegidas retornam 401 sem token válido # Detalhamento Técnico - Stack: Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL, Spring Security, Spring Data JPA, Flyway - Versionamento da API: prefixo /api/v1/ - Repositório: vitryne-backend - Branch: feature/uc06-carrinho (a partir de develop) - Idioma: pt-BR em toda a documentação e comentários

| ### [ETI-68] Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 02/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Epic | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Não atribuído |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Rank: | 0¦i000dj: |
| --- | --- |
| Sprint: |  |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Em paralelo ao desenvolvimento do backend, o time mobile implementa o Caso de Uso 06 — Gerenciamento de Carrinho no aplicativo React Native + Expo. Nesta entrega o mobile opera com dados mockados localmente — sem integração com a API — para que a equipe possa focar na qualidade das telas e na consistência com o design system Vitryne. A integração com o backend será tratada em Sprint futura. # Objetivo Implementar o fluxo completo de Carrinho → Seleção de Endereço → Pagamento → Confirmação no app mobile, com componentes reutilizáveis, tokens de design centralizados e navegação funcional via Expo Router, utilizando dados mockados localmente. # Escopo - Tokens de design e StyleSheet global - Componentes base: header, alerta/toast, item do carrinho, resumo de valores, card de endereço, forma de pagamento - Telas: Carrinho, Seleção de Endereço, Pagamento, Pagamento via PIX, Confirmação de Compra - Navegação do fluxo via Expo Router ## Fora do escopo - Integração com a API backend (consumo de dados reais) - Tela de cadastro de novo endereço - Tela de cadastro de cartão de crédito - Integração com gateway de pagamento real # Requisitos Relacionados - RF-M / RN-M relacionados ao Caso de Uso 06 — Gerenciamento de Carrinho (ver documento de Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Tasks Relacionadas - Criar StyleSheet global e tokens de design - Configurar navegação do fluxo (Expo Router) - Criar componente Header padrão - Implementar componente de item do carrinho - Implementar componente de resumo de valores - Implementar tela do Carrinho - Criar componente de Alerta / Toast - Implementar componente de card de endereço - Implementar tela de Seleção de Endereço - Implementar componente de forma de pagamento - Implementar tela de Pagamento - Implementar tela de Pagamento via PIX - Implementar tela de Confirmação de Compra # Critérios de Aceite da Epic - Arquivo de tokens de design centralizado exporta corretamente cores, espaçamentos e tipografia Poppins - Navegação entre as 4 telas do fluxo funciona via Expo Router sem crashes - Tela do Carrinho exibe lista de itens mockados com controles +/− e remoção funcionais - Resumo de valores atualiza reativamente conforme itens são alterados - Tela de Endereço exibe endereço mockado selecionável e avança ao pagamento - Tela de Pagamento apresenta opções Cartão e PIX; seleção de PIX navega para a tela de QR Code - Tela de Confirmação exibe número de pedido mockado e botão de retorno à home - Todos os componentes seguem o design system: cor primária #9530D9, fonte Poppins # Detalhamento Técnico - Stack: React Native, Expo, Expo Router, TypeScript - Design tokens: Figma (file key 36njOKWxqVbjBS5M8ZAZ3f) - Repositório: vitryne-mobile - Branch: feature/uc06-carrinho (a partir de develop) - Dados: mockados localmente nesta entrega - Idioma: pt-BR em toda a documentação e comentários

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-87] Implementar o carregamento dos dados da API na tela de carrinho Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. is cloned by; ETI-134; Implementar o carregamento dos dados ...; Concluídos. is cloned by; ETI-135; Implementar o carregamento dos dados ...; Concluídos. is cloned by; ETI-146; Auxiliar na implementação do carregam...; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000dq: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela do carrinho usa dados mockados; é preciso integrá-la à API real. # Objetivo Carregar os dados do carrinho via GET /cart na tela, substituindo o mock. # Requisitos Relacionados - RF-M de visualização do carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Tela consome GET /cart pela camada de serviços ( ETI-83 Concluídos ) - Estados de loading e erro tratados - Itens e valores vindos da API # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript - Depende da ETI-83 Concluídos e dos endpoints de carrinho ( ETI-73 Concluídos )

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-69] Migration inicial do banco de dados Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 12/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, BancoDados, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 18 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000dr: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Toda a persistência do Caso de Uso 06 depende de um schema de banco de dados consistente. Esta task estabelece a estrutura inicial das tabelas necessárias para autenticação, catálogo, carrinho e pedido, servindo de base para todas as demais tasks de backend. # Objetivo Criar as migrations Flyway que definem o schema inicial do banco de dados com as entidades do Caso de Uso 06, garantindo que o ambiente local suba corretamente com a estrutura completa. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W relacionados ao Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Migrations criam as tabelas: users, addresses, products, carts, cart_items, orders, order_items, payments - Chaves primárias, estrangeiras e constraints definidas conforme o DER - Migrations executam sem erro via docker-compose up em ambiente limpo - Versionamento das migrations segue a convenção do Flyway (V1_, V2_, ...) # Detalhamento Técnico - Ferramenta: Flyway - Banco: PostgreSQL - Referência: DER do projeto (vitryne-docs) - Atenção: campos sensíveis (CPF, RG, CNPJ, dados bancários) devem prever a estratégia de criptografia definida na regra de negócio correspondente

| ### [ETI-148] Ajustar totalizador de preço no carrinho Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours, 49 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000dv: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Ao visualizar a tela de carrinho o usuário deve ter acesso ao total de seu pedido, dinamicamente conforme os produtos contidos em seu carrinho. O qual atualmente está fixo. # Objetivo O totalizador do valor do carrinho deve ser atualizado e exibido dinamicamente conforme os itens do carrinho.

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-81] Criar componente de Alerta / Toast Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000dx: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Ao longo do fluxo de carrinho o usuário realiza ações que precisam de retorno visual (item adicionado, item removido, pedido confirmado). Um componente de feedback padronizado garante uma experiência consistente. # Objetivo Criar um componente de alerta/toast reutilizável, com variações de sucesso, erro e aviso, usado nas ações do fluxo de carrinho. # Requisitos Relacionados - RNF-M de usabilidade e feedback ao usuário relacionado ao Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Suporta os tipos: sucesso, erro e aviso - Exibe mensagem customizável - Desaparece automaticamente após um tempo ou mediante ação do usuário - Consome os tokens de design # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + TypeScript - Dependência: tokens de design - Reuso: ações de adicionar/remover item e confirmação de pedido

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-79] Implementar componente de resumo de valores Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000fz: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela do carrinho precisa exibir o fechamento de valores ao consumidor. Esse bloco de resumo é um componente próprio, reutilizável e que reage às alterações dos itens. # Objetivo Implementar o componente de resumo de valores do carrinho, exibindo subtotal, frete (mockado) e total, atualizando-se reativamente conforme os itens mudam. # Requisitos Relacionados - RF-M de exibição de valores do carrinho do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Exibe subtotal, frete (mockado) e total - Recalcula reativamente quando a quantidade ou a lista de itens muda - Consome os tokens de design - Valores formatados em moeda (R$) # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + TypeScript - Dados: mockados localmente - Dependência: tokens de design - Reuso: consumido pela tela do Carrinho

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-147] Fazer botao adicionar item chamar o backend Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 9 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gd: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-125] Seed de usuário de teste (consumidor) Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gr: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Para testar o fluxo de login e carrinho em ambiente de desenvolvimento sem precisar cadastrar manualmente um usuário a cada vez, é útil ter um consumidor de teste já populado. O seed existente ( ETI-71 Concluídos ) cobre produtos, mas não um usuário. # Objetivo Criar um seed de usuário consumidor de teste no perfil de desenvolvimento. # Requisitos Relacionados - RF-W de autenticação do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Usuário consumidor de teste populado no banco (perfil dev) - Senha gerada via BCrypt; credenciais documentadas no README - Seed idempotente (não duplica a cada execução) - Login funciona com as credenciais do usuário de teste # Detalhamento Técnico - Restrito ao profile dev (não deve rodar em prod) - Pode reusar a estratégia do seed de produtos ( ETI-71 Concluídos ) - Depende do schema ( ETI-69 Concluídos ) e da autenticação ( ETI-70 Backlog )

| ### [ETI-70] Implementar autenticação JWT (login + registro) Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Low |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gu: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O acesso ao carrinho e ao fluxo de compra exige um usuário autenticado. Esta task implementa a camada de autenticação e autorização da plataforma, base de segurança para todos os endpoints protegidos. # Objetivo Implementar os endpoints de registro e login com emissão de token JWT, configurando o Spring Security para proteger as rotas da aplicação. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W de autenticação e cadastro relacionados ao Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - POST /api/v1/auth/register cria usuário com senha persistida via BCrypt e retorna 201 - POST /api/v1/auth/login valida credenciais e retorna um Access Token JWT válido - Token JWT carrega o perfil de acesso do usuário (CONSUMER, etc.) - Rotas protegidas retornam 401 quando o token está ausente ou inválido - Validação de entrada com Bean Validation nos DTOs de request # Detalhamento Técnico - Endpoints: POST /api/v1/auth/register, POST /api/v1/auth/login - Segurança: Spring Security + JWT, senhas com BCrypt - Camadas: AuthController → AuthService → UserRepository; DTOs separados de request/response - Injeção de dependência: por construtor

| Comentários |  |
| --- | --- |

Comentado por Henrique Pacheco Alves [ 15/jun/26 ]

Farei essa task mais para frente quando for parte da demanda

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-123] Testes unitários — CartService (JUnit + Mockito) Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Low |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento, Teste |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gx: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O CartService concentra a lógica de negócio mais crítica do UC-06 (consulta e CRUD de itens — ETI-73 Concluídos ). Seus testes garantem que o comportamento esteja correto e inicia a suíte de testes automatizados do backend. # Objetivo Escrever testes unitários para o CartService, cobrindo consulta, adição, atualização e remoção de itens do carrinho. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W de gerenciamento de carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs); requisito de cobertura mínima de 70% # Critérios de Aceite - Testes para adicionar, atualizar, remover e consultar itens do carrinho - Cenários de erro cobertos (item inexistente, quantidade inválida, item de outro usuário) - Cálculo de subtotal/total validado - Dependências mockadas com Mockito (sem acessar banco real) - mvn test verde # Detalhamento Técnico - JUnit 5 + Mockito - Depende da task de endpoints do carrinho ( ETI-73 Concluídos )

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-124] Testes unitários — AuthService (JUnit + Mockito) Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Backlog |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Low |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento, Teste |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h0: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A autenticação é a porta de entrada do sistema ( ETI-70 Backlog ). Seus testes garantem que registro, login e emissão de token funcionem com segurança. # Objetivo Escrever testes unitários para o AuthService, cobrindo registro, login e geração/validação de token. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W de autenticação do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs); requisito de cobertura mínima de 70% # Critérios de Aceite - Teste de registro (senha codificada via BCrypt) - Teste de login com credenciais válidas (retorna token) - Teste de login com credenciais inválidas (falha esperada) - Dependências mockadas com Mockito; mvn test verde # Detalhamento Técnico - JUnit 5 + Mockito - Depende da task de autenticação JWT ( ETI-70 Backlog )

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-84] Implementar componente de forma de pagamento Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h3: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela de pagamento oferece ao consumidor a escolha entre formas de pagamento. Esse seletor é um componente próprio, reutilizável, que define qual fluxo de pagamento será seguido. # Objetivo Implementar o componente de seleção de forma de pagamento, com as opções Cartão de crédito e PIX, exibindo os campos de UI relevantes para cada opção (apenas interface, sem validação real). # Requisitos Relacionados - RF-M de seleção de forma de pagamento do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Permite escolher entre "Cartão de crédito" e "PIX" - Exibe os campos de UI correspondentes à opção selecionada - Emite evento de seleção para o componente pai (para direcionar o fluxo) - Consome os tokens de design # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + TypeScript - Dependência: tokens de design - Reuso: consumido pela tela de Pagamento - Fora do escopo: validação de cartão e integração com gateway real

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-133] Criar componentes referentes as telas do Carrinho Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 5 hours, 4 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-80; Implementar tela do Carrinho; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000h4: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela do carrinho é composta por elementos reutilizáveis (item e resumo de valores) que devem ser componentes próprios. # Objetivo Implementar os componentes das telas do carrinho: item do carrinho e resumo de valores. # Requisitos Relacionados - RF-M de gerenciamento de itens do carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Componente de item do carrinho (imagem, nome, tamanho, controles de quantidade, remoção) - Componente de resumo de valores (subtotal, frete, total) - Reutilizáveis e usando os tokens de design # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-135] Implementar o carregamento dos dados da API na tela de pagamento Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-87; Implementar o carregamento dos dados ...; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000h4:9 |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela de pagamento usa dados mockados; é preciso integrá-la aos dados reais do pedido. # Objetivo Carregar os dados necessários na tela de pagamento via API (ex.: resumo do pedido/carrinho). # Requisitos Relacionados - RF-M de pagamento do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Tela consome os dados pela camada de serviços ( ETI-83 Concluídos ) - Loading e erro tratados - Resumo vindo da API # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript - Depende da ETI-83 Concluídos

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-83] Desenvolvimento das chamadas da API - Mobile Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h4:i |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O app mobile precisa de uma camada centralizada para comunicar-se com a API do backend. # Objetivo Implementar a camada de serviços HTTP do mobile (instância Axios) para consumir os endpoints da API (auth, produtos, carrinho). # Requisitos Relacionados - RF-M de consumo da API no Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Instância Axios configurada (base URL, headers, token) - Funções de serviço para auth, produtos e carrinho - Respostas tipadas em TypeScript # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript + Axios - Base para ETI-87 Concluídos , ETI-134 Concluídos e ETI-135 Concluídos

| ### [ETI-140] Ajustar documentação do Diagrama de Classe conforme a modelagem do backend Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Revisão |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h4:r |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Durante a codificação do backend foram identificadas divergências entre o Diagrama de Classe documentado e as entidades efetivamente modeladas pelo João. A documentação precisa ser corrigida para refletir a implementação. # Objetivo Ajustar o Diagrama de Classe na documentação, alinhando-o às entidades do backend, e atualizar o arquivo no repositório de docs. # Ajustes a realizar - Remover o atributo tamanho da entidade Produto - Atributo status de Produto deve assumir apenas ativo/inativo - Adicionar a FK na entidade Estoque conectando a Produto - Tipo Double para o atributo de avaliação - Revisar os métodos das classes conforme a modelagem atual (alguns foram alterados na codificação sem rastreabilidade) — conferir entidade por entidade # Critérios de Aceite - Diagrama de Classe reflete as entidades modeladas no backend (sem divergências) - Os 4 ajustes pontuais acima aplicados - Métodos conferidos e corrigidos conforme as entidades atuais - Documentação segue o layout padrão de documentações (template institucional: roxo #9530D9, Calibri/Arial, cabeçalho/rodapé e numeração de páginas) - Arquivo exportado em PDF e commitado no vitryne-docs, substituindo o arquivo antigo # Detalhamento Técnico - Documento a editar: Diagrama de Classe (Google Docs) - Para facilitar: abrir as entidades modeladas pelo João e comparar com o documento, identificando as diferenças - Saída: PDF no repositório vitryne-docs (substituindo a versão anterior)

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-145] Logs backend para rastrear problemas do mobile Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h4:v |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-149] Arrumar Foto e icone carrinho Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 15 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h4:x |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-73] Endpoints de gerenciamento do carrinho Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h5: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Esta é a task central do Caso de Uso 06. Concentra toda a lógica de negócio do carrinho: consultar, adicionar, atualizar e remover itens, sempre vinculados ao usuário autenticado. # Objetivo Implementar os endpoints REST de gerenciamento do carrinho, cobrindo a consulta do carrinho do usuário e o CRUD de itens, com a lógica de cálculo de subtotal/total isolada na camada de serviço. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W de gerenciamento de carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - GET /api/v1/cart retorna o carrinho do usuário autenticado com seus itens (carrinho vazio, e não erro, quando não há itens) - POST /api/v1/cart/items adiciona um item (produto, tamanho, quantidade) ao carrinho - {{PUT /api/v1/cart/items/ {itemId}}} atualiza quantidade/tamanho de um item * {{DELETE /api/v1/cart/items/{itemId} }} remove um item do carrinho - O carrinho é sempre resolvido a partir do usuário do token (não recebe userId no corpo) - Validações de negócio aplicadas (quantidade mínima, item existente, item pertencente ao usuário) - Respostas via DTO de response # Detalhamento Técnico - Endpoints: GET /api/v1/cart, POST /api/v1/cart/items, {{PUT /api/v1/cart/items/ {itemId}}}, {{DELETE /api/v1/cart/items/{itemId} }} - Camadas: CartController → CartService → CartRepository / CartItemRepository - Entidades: Cart, CartItem - Depende da autenticação JWT ( ETI-70 Backlog ) e do schema de banco ( ETI-69 Concluídos )

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-80] Implementar tela do Carrinho Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Gabriel Rodrigues |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. is cloned by; ETI-133; Criar componentes referentes as telas...; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000h6: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto É a primeira tela do fluxo e a porta de entrada do Caso de Uso 06. Reúne os componentes de item e de resumo de valores, apresentando o carrinho ao consumidor. # Objetivo Implementar a tela do Carrinho, exibindo a lista de itens (dados mockados) e o resumo de valores, com botão para avançar à seleção de endereço. Inclui o tratamento do estado de carrinho vazio. # Requisitos Relacionados - RF-M de visualização do carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Renderiza a lista de itens mockados usando o componente de item do carrinho - Exibe o componente de resumo de valores - Alterações de quantidade/remoção refletem no resumo - Trata o estado de carrinho vazio (mensagem e ação para voltar ao catálogo) - Botão "Escolher endereço" navega para a próxima tela do fluxo - Usa o header padrão e os tokens de design # Detalhamento Técnico - React Native + Expo Router + TypeScript - Dados: mockados localmente - Dependências: componente de item do carrinho, componente de resumo de valores, header padrão, navegação do fluxo

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-82] Implementar componente de card de endereço Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h7: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Na etapa de endereço o consumidor escolhe onde receber o pedido. O card de endereço é o elemento visual selecionável que representa cada endereço disponível, e por isso é um componente isolado. # Objetivo Implementar o componente de card de endereço, exibindo os dados do endereço de forma selecionável, com indicação visual de seleção. # Requisitos Relacionados - RF-M de seleção de endereço de entrega do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Exibe os dados do endereço (logradouro, número, complemento, cidade, estado, CEP) - Estado visual de selecionado / não selecionado - Emite evento de seleção para o componente pai - Consome os tokens de design # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + TypeScript - Dados: mockados localmente - Dependência: tokens de design - Reuso: consumido pela tela de Seleção de Endereço

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-77] Criar componente Header padrão Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ha:i |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto As telas do fluxo de carrinho compartilham um cabeçalho comum. Centralizar esse cabeçalho em um componente reutilizável garante consistência e reduz duplicação. # Objetivo Criar um componente de header padrão, reutilizável nas telas do fluxo, com suporte a título, botão de voltar e ícone opcional à direita. # Requisitos Relacionados - RNF-M de padronização de interface relacionado ao Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Componente aceita um título via prop - Suporta botão de voltar (com ação de navegação) - Suporta ícone opcional à direita - Consome os tokens de design (cores, tipografia Poppins, espaçamentos) # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + TypeScript - Dependência: tokens de design (StyleSheet global) - Reuso: aplicado nas telas de Carrinho, Endereço, Pagamento e Confirmação

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-76] Configurar navegação do fluxo Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ha:m |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O fluxo de carrinho percorre quatro telas em sequência. Esta task estabelece a estrutura de navegação que conecta essas telas, servindo de esqueleto para o desenvolvimento das telas individuais. # Objetivo Configurar a navegação do fluxo de checkout via Expo Router, definindo as rotas e sua tipagem para a sequência Carrinho → Endereço → Pagamento → Confirmação (com a ramificação para PIX). # Requisitos Relacionados - RF-M de navegação do fluxo do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Rotas configuradas para: Carrinho, Seleção de Endereço, Pagamento, Pagamento via PIX e Confirmação - Navegação encadeada funciona sem crashes - Rotas tipadas (TypeScript) - Botão de voltar funcional entre as telas # Detalhamento Técnico - Stack: Expo Router + TypeScript - Fluxo: Carrinho → Endereço → Pagamento → (PIX) → Confirmação - Observação: as telas podem começar como placeholders; o foco desta task é o roteamento

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-75] Criar StyleSheet global e tokens de design Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ha:o |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A consistência visual de todo o app depende de um conjunto centralizado de tokens de design. Esta task estabelece a base de estilos que todas as telas e componentes do fluxo de carrinho irão consumir, evitando valores mágicos espalhados pelo código. # Objetivo Criar um arquivo central de tokens de design (cores, espaçamentos, tipografia, raios de borda) exportado como constantes TypeScript, alinhado ao design system da Vitryne. # Requisitos Relacionados - RNF-M de padronização visual relacionado ao Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Arquivo central exporta cores (incluindo a primária #9530D9), espaçamentos, tipografia Poppins e raios de borda - Tokens tipados em TypeScript - Componentes do fluxo conseguem importar e aplicar os tokens - Valores alinhados ao Figma do projeto # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + TypeScript - Referência: Figma (file key 36njOKWxqVbjBS5M8ZAZ3f) - Fonte: família Poppins - Observação: esta é uma task base — outras tasks do fluxo dependem dela

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-134] Implementar o carregamento dos dados da API na tela de produto Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-87; Implementar o carregamento dos dados ...; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000ha:p |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela de produtos usa dados mockados; é preciso integrá-la à API real. # Objetivo Carregar os produtos via GET /products na tela de produtos. # Requisitos Relacionados - RF-M de catálogo de produtos do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Tela consome GET /products pela camada de serviços ( ETI-83 Concluídos ) - Loading e erro tratados - Produtos vindos da API # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript - Depende da ETI-83 Concluídos

| ### [ETI-126] Revisar e corrigir numeração e rastreabilidade dos requisitos do UC-06 Criado: 09/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Revisão |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ha:pi |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A rastreabilidade dos requisitos é exigência do TCC. Com o recorte do UC-06 nesta entrega (mobile com dados mockados, sem frontend web, produtos via seed), os requisitos do documento precisam de uma revisão de consistência e correção. Esta task é específica da revisão de requisitos — complementa a revisão geral de onboarding ( ETI-90 Concluídos ), sem duplicá-la. # Objetivo Revisar e corrigir a numeração, a rastreabilidade bidirecional e a padronização dos requisitos do UC-06 no documento existente. # Requisitos Relacionados - Documento de Requisitos e Regras de Negócio (vitryne-docs) # Critérios de Aceite - IDs RF-M / RN-M sem duplicação ou lacuna - Coluna "Relação" (rastreabilidade) coerente entre requisitos, casos de uso e regras de negócio - Correção de erros de digitação e de padronização - Requisitos alinhados ao escopo real da entrega (sem itens descontinuados) - Formatação conforme o template institucional (roxo #9530D9, Calibri/Arial) # Detalhamento Técnico - Repositório vitryne-docs (revisão de documento existente, não criação) - Convenções de ID: RF-W, RF-M, RNF-W, RNF-M, RN-W, RN-M

| ### [ETI-90] Onboarding: leitura e revisão da documentação do projeto Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Igor Costa |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Revisão |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ha:q |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Igor é um novo integrante da equipe. Para que ele se integre ao projeto com autonomia e contribua com qualidade, é essencial que conheça a fundo a documentação produzida até aqui. Como entrega adicional de valor, essa leitura serve também como uma revisão crítica: um olhar novo é a melhor oportunidade para identificar inconsistências, lacunas ou desalinhamentos entre os artefatos. # Objetivo Ler e compreender toda a documentação do projeto Vitryne e, em paralelo, revisá-la para garantir que cada artefato esteja correto, atualizado e coerente com os demais e com o estado atual do projeto. # Requisitos Relacionados - Toda a documentação em vitryne-docs (Documento de Visão, Requisitos, Regras de Negócio, Glossário, Diagrama de Casos de Uso, DER, demais diagramas) # Critérios de Aceite - Toda a documentação de vitryne-docs foi lida e compreendida - Cada documento foi revisado quanto à correção e clareza das informações - Foi verificada a consistência cruzada entre os artefatos (ex.: requisitos x casos de uso x DER x regras de negócio), sem contradições - Inconsistências, lacunas ou divergências encontradas foram registradas (lista de apontamentos em comentário nesta task ou em documento próprio) - Apontamentos foram comunicados à equipe para correção # Detalhamento Técnico - Fonte: repositório vitryne-docs - Foco da revisão: correção factual, atualização frente ao estado atual do projeto e consistência entre documentos - Saída esperada: lista de apontamentos / divergências para tratativa - Observação: dúvidas conceituais sobre o domínio podem ser sanadas com a liderança técnica durante a leitura

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-78] Realizar as configurações do projeto mobile Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 15/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ha:r |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Para o Caso de Uso 06 e o restante da aplicação, o projeto mobile precisa estar organizado e padronizado. # Objetivo Organizar a estrutura de pastas e imports do projeto mobile seguindo o padrão Expo. # Requisitos Relacionados - RNF-M de manutenibilidade/padronização (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Estrutura por features/módulos - Imports padronizados (path aliases quando aplicável) - Projeto roda sem erros após a reorganização # Detalhamento Técnico - React Native + Expo + TypeScript - Padrão do Expo Router

| ### [ETI-88] Ajustar gitIgnore com pastas do projeto Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 02/jun/26 Resolvido: 02/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 20 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000hz: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-89] Criação do Banco de Dados Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 04/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, BancoDados, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 38 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000i7: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Antes de versionar as migrations, o banco precisa de um modelo físico consolidado e de um script DDL autoritativo, derivado do DER do projeto. Esta task formaliza esse artefato, que serve de base para a migration inicial ( ETI-69 Concluídos ) e garante alinhamento entre a modelagem documentada e a implementação. # Objetivo Produzir o modelo físico do banco de dados e o script DDL correspondente (CREATE TABLE, chaves, constraints e índices) das entidades do Caso de Uso 06, a partir do DER existente em vitryne-docs. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W relacionados ao Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) - DER do projeto (vitryne-docs) como artefato de entrada # Critérios de Aceite - Modelo físico cobre as tabelas: users, addresses, products, carts, cart_items, orders, order_items, payments - Script DDL define tipos de colunas, chaves primárias e estrangeiras, constraints e índices necessários - Tipos de dados e nomenclatura compatíveis com PostgreSQL - Campos sensíveis (CPF, RG, CNPJ, dados bancários) previstos conforme a estratégia de criptografia da regra de negócio - DDL valida e executa sem erro em um banco PostgreSQL limpo # Detalhamento Técnico - Banco: PostgreSQL - Entrada: DER em vitryne-docs - Saída: modelo físico + script DDL - Relação com ETI-69: o DDL produzido aqui é organizado em migrations versionadas do Flyway na task ETI-69 Concluídos (esta task é pré-requisito da migration) - Repositório: vitryne-backend

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-128] Criação de tela endereço do usuário Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour, 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000kn: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Segunda tela do fluxo. Após revisar o carrinho, o consumidor seleciona o endereço de entrega antes de prosseguir para o pagamento. # Objetivo Implementar a tela de Seleção de Endereço, exibindo o endereço mockado para seleção e um botão para avançar à tela de pagamento. # Requisitos Relacionados - RF-M de seleção de endereço de entrega do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Exibe ao menos um endereço mockado utilizando o componente de card de endereço - Permite selecionar o endereço - Botão para avançar à tela de pagamento (habilitado após seleção) - Usa o header padrão e os tokens de design # Detalhamento Técnico - Stack: React Native + Expo Router + TypeScript - Dados: mockados localmente - Dependências: componente de card de endereço, header padrão, navegação do fluxo - Fora do escopo: tela de cadastro de novo endereço

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-129] Criação de telas de pagamento Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours, 2 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000kv: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O fluxo de checkout precisa das telas de pagamento para o consumidor concluir a compra. Observação: para a primeira entrega do projeto, referente ao Caso de Uso 06, esta task é opcional. # Objetivo Implementar as telas de pagamento (seleção de forma, cartão e PIX) com dados mockados. # Requisitos Relacionados - RF-M de pagamento do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Tela de seleção de forma de pagamento - Tela de pagamento com resumo - Navegação para a confirmação - Sem integração real # Detalhamento Técnico - React Native + Expo Router + TypeScript

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-130] Organização dos README do repositório do mobile Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Leonardo Xavier |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 30 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000l3: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O README do repositório mobile precisa estar organizado e atualizado para orientar o setup. # Objetivo Revisar e organizar o README do vitryne-mobile, com instruções de setup e execução. # Requisitos Relacionados - Requisito de documentação do TCC # Critérios de Aceite - Visão geral, stack (React Native/Expo) e instruções de instalação/execução - Observação sobre dados mockados nesta etapa - Estrutura consistente # Detalhamento Técnico - Repositório vitryne-mobile

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-127] Migrations produto e carrinho Criado: 13/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, BancoDados, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 43 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000l7: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto As tabelas de produto e carrinho precisam ser criadas para suportar os recursos da aplicação. # Objetivo Criar as migrations das tabelas Usuário, Produto, Estoque, Carrinho e ItemCarrinho. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Migrations criam as tabelas citadas - Chaves e relacionamentos conforme o modelo - Executam sem erro em ambiente limpo # Detalhamento Técnico - Flyway + PostgreSQL

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-136] Ajustar rotas da tela de itens Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 14/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000l9: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto As rotas da tela de itens precisam de ajuste para o fluxo de navegação funcionar corretamente. # Objetivo Ajustar as rotas/navegação da tela de itens no Expo Router. # Requisitos Relacionados - RF-M de navegação do fluxo do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Rotas corrigidas e navegáveis - Transições do fluxo funcionando - Sem rotas quebradas # Detalhamento Técnico - Expo Router + TypeScript

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-131] Criação de tela de produtos Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 3 hours, 9 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. is cloned by; ETI-132; Criação de componentes referentes a t...; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000lb: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O consumidor precisa visualizar os produtos disponíveis para adicionar ao carrinho. # Objetivo Implementar a tela de listagem/catálogo de produtos no mobile. # Requisitos Relacionados - RF-M de catálogo/listagem do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Lista de produtos (mockados nesta etapa) - Cada item com imagem, nome e preço - Ação de adicionar ao carrinho / ir ao detalhe # Detalhamento Técnico - React Native + Expo Router + TypeScript

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) (ETI-68) [ETI-132] Criação de componentes referentes a tela de produtos Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Mobile (Fluxo de Carrinho e Checkout) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Bruno Abrahim |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-131; Criação de tela de produtos; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000lj: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela de produtos é composta por elementos reutilizáveis que merecem ser componentes próprios. # Objetivo Implementar os componentes da tela de produtos (ex.: card de produto). # Requisitos Relacionados - RF-M de catálogo de produtos do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Componente de card de produto (imagem, nome, preço, ação) - Reutilizável - Consome os tokens de design # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-72] Endpoint de listagem de produtos Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 2 hours, 27 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mf: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Para que o consumidor possa navegar pelo catálogo e adicionar itens ao carrinho, a API precisa expor a listagem de produtos populados no banco. # Objetivo Implementar o endpoint de listagem de produtos com suporte a filtro por categoria, retornando os dados necessários para a exibição do catálogo. # Requisitos Relacionados - RF-W relacionado à busca/listagem de produtos do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - GET /api/v1/products retorna a lista de produtos populados no banco - Filtro opcional por categoria via query param (ex.: ?categoria=camisetas) - Resposta retornada via DTO de response (sem expor a entidade diretamente) - Resultado paginado # Detalhamento Técnico - Endpoint: GET /api/v1/products - Camadas: ProductController → ProductService → ProductRepository (Spring Data JPA) - Dependência: seed de produtos populado no banco - DTO: ProductResponse

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-137] Ajustes na logica do carrinho Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 55 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Story point estimate: | 0 |
| Rank: | 0¦i000mh: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Algumas regras do carrinho estão divergentes do planejado e precisam de ajuste. # Objetivo Corrigir a vulnerabilidade no preço unitário, ajustar o DTO e refinar os métodos do carrinho. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W de gerenciamento de carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Preço unitário tratado com segurança (sem confiar no valor enviado pelo cliente) - DTO ajustado - Métodos refinados conforme as regras # Detalhamento Técnico - Spring (CartService/DTO) - Relaciona-se aos endpoints do carrinho ( ETI-73 Concluídos )

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-74] Criação da lógica do estoque Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 5 hours, 21 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mj: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Para as validações de estoque do produto, as lógicas responsáveis devem ser implementadas. # Objetivo Implementar a lógica de estoque, controlando a quantidade disponível por tamanho de cada produto. # Requisitos Relacionados - RF-W / RN-W de catálogo e carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Controle de quantidade por tamanho de cada produto - Validação de disponibilidade ao adicionar item ao carrinho - Estoque validado/decrementado conforme a regra de negócio # Detalhamento Técnico - Camada de serviço (Spring); entidades Product/Estoque - Depende do schema de banco ( ETI-69 Concluídos )

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-138] Criar Dockerfile do backend para subir junto do banco via Docker Compose Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, BancoDados, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 38 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ml: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Atualmente o Docker sobe apenas o banco de dados; o backend precisa subir junto. # Objetivo Criar o Dockerfile do backend (Java 21) e integrá-lo ao Docker Compose para subir junto do banco. # Requisitos Relacionados - RNF de infraestrutura/conteinerização (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Dockerfile do backend com Java 21 - docker-compose sobe backend + banco juntos - Aplicação acessível após docker-compose up # Detalhamento Técnico - Docker / Docker Compose - Backend Spring Boot (Java 21)

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-139] Criar Migration para o mock no banco de dados Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, BancoDados, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 19 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mm: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto Os dados mockados do fluxo precisam ser populados no banco via migration. # Objetivo Criar a migration que popula o banco com os dados mock (ex.: produtos) usados no Caso de Uso 06. # Requisitos Relacionados - RF-W de catálogo de produtos do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Migration popula os dados mock necessários - Idempotente - Executa sem erro em ambiente limpo # Detalhamento Técnico - Flyway + PostgreSQL

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-143] Update dos links das imagens no banco de dados Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | João Ehlers | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, BancoDados, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mm:i |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Objetivo [Mudar a url de imagens dos produtos para retornar uma imagem de verdade]

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-71] Seed de produtos no banco Criado: 02/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 5 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mn: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto O fluxo de carrinho precisa de produtos reais para ser exercitado. Como nesta entrega o catálogo não será cadastrado manualmente por lojistas, os produtos serão populados diretamente no banco para alimentar a listagem e o carrinho. # Objetivo Popular o banco de dados com um conjunto de produtos de exemplo que serão utilizados em todo o fluxo do Caso de Uso 06. # Requisitos Relacionados - RF-W relacionado ao catálogo de produtos do Caso de Uso 06 (ver Requisitos e Regras de Negócio em vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Banco populado com ao menos 10 produtos - Cada produto contém: nome, descrição, preço, categoria, tamanhos disponíveis e URL de imagem - O seed é idempotente (não duplica produtos a cada execução) - Produtos ficam disponíveis para consumo pelo endpoint de listagem # Detalhamento Técnico - Estratégia: migration de dados Flyway (V__seed_products) ou CommandLineRunner dedicado - Dependência: schema criado na task de migration inicial - Imagens: URLs podem apontar para placeholders enquanto não houver upload real

| ### Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) (ETI-67) [ETI-141] Teste dos Endpoints de Carrinho Criado: 15/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 15/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |
| Pai: | Implementação do Caso de Uso 06 — Backend (API de Autenticação e Carrinho) |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Henrique Pacheco Alves | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Back-end, Desenvolvimento, Teste |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 40 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mv: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### [ETI-142] Revisar README do repositório backend Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Henrique Pacheco Alves |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Revisão |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido |  |  |
| Tempo gasto: | Desconhecido |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000n3: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### [ETI-144] Inclusão dos Ciclos de Vida - Diagrama de Sequência Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | Hugo Zuin |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Documentação, Revisão |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 37 minutes |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC7 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000n7: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto [Breve explicação do porquê essa task existe. Qual problema resolve ou qual funcionalidade viabiliza?] # Objetivo [O que deve ser entregue ao final desta task? Descreva o resultado esperado em 1 a 3 frases.] # Requisitos Relacionados - REQ-XX — [Nome do requisito] - RN-XX — [Nome da regra de negócio] # Critérios de Aceite - Critério 1 — condição objetiva e verificável # Detalhamento Técnico [Informações técnicas relevantes: endpoint a criar, componente a implementar, entidade envolvida, etc. Preencher quando aplicável.]

| ### [ETI-146] Auxiliar na implementação do carregamento dos dados da API na tela de carrinho Criado: 16/jun/26 Atualizado(a): 16/jun/26 Resolvido: 16/jun/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Concluídos |
| Projeto: | Escola de TI - Vitryne |
| Componentes: | Nenhum |
| Versões afetadas: | Nenhum |
| Versões corrigidas: | Nenhum |

| Tipo: | Tarefa | Prioridade: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Relator: | Hugo Zuin | Responsável: | João Ehlers |
| Resolução: | Itens concluídos | Votos: | 0 |
| Categorias: | Desenvolvimento, Mobile |  |  |
| Estimativa de trabalho restante: | 0 minutes |  |  |
| Tempo gasto: | 1 hour |  |  |
| Estimativa original: | Desconhecido |  |  |

| Links de itens: | Cloners. clones; ETI-87; Implementar o carregamento dos dados ...; Concluídos. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4 - Implementação UC6, Sprint 4 - Implementação UC7 |
| Rank: | 0¦i000nr: |

| Descrição |  |
| --- | --- |

# Contexto A tela do carrinho usa dados mockados; é preciso integrá-la à API real. # Objetivo Carregar os dados do carrinho via GET /cart na tela, substituindo o mock. # Requisitos Relacionados - RF-M de visualização do carrinho do Caso de Uso 06 (ver vitryne-docs) # Critérios de Aceite - Tela consome GET /cart pela camada de serviços ( ETI-83 Concluídos ) - Estados de loading e erro tratados - Itens e valores vindos da API # Detalhamento Técnico - React Native + TypeScript - Depende da ETI-83 Concluídos e dos endpoints de carrinho ( ETI-73 Concluídos )

Gerado em Tue Jun 16 22:27:41 UTC 2026 por Hugo Zuin usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:6617cb5f5c8ebc57da84ed8a4b40f48d8d36f5a1.